# Жизненный цикл информационных систем

Методология проектирования ИС описывает процесс создания и сопровождения систем в виде ЖЦ ИС, представляя его как некоторую последовательность стадий (этапов, фаз) и выполняемых на них процессов. Для каждого этапа определяются состав и последовательность выполняемых работ, получаемые результаты, методы и средства, необходимые для выполнения работ, роли и ответственность участников и т.д. Такое формальное описание ЖЦ ИС позволяет спланировать и организовать процесс коллективной разработки и обеспечить управление этим процессом.

Жизненный цикл ИС можно представить как ряд событий, происходящих с системой в процессе ее создания и использования. Модель ЖЦ отражает различные состояния системы, начиная с момента возникновения необходимости в данной ИС и заканчивая моментом ее полного выхода из употребления.

Модель жизненного цикла — структура, содержащая процессы, действия и задачи, которые осуществляются в ходе разработки, функционирования и сопровождения программного продукта в течение всей жизни системы, от определения требований до завершения ее использования.

В настоящее время используются следующие модели ЖЦ:

- • каскадная модель (рис. 2.1), предусматривающая последовательное выполнение всех этапов проекта в строго фиксированном порядке. Переход на следующий этап означает полное завершение работ на предыдущем этапе;

- • поэтапная модель с промежуточным контролем (рис. 2.2). Разработка ИС ведется итерациями с циклами обратной связи между этапами. Межэтапные корректировки позволяют учитывать реально существующее взаимовлияние результатов разработки на различных этапах; время жизни каждого из этапов растягивается на весь период разработки;

- • спиральная модель (рис. 2.3). На каждом витке спирали выполняется создание очередной версии продукта, уточняются требования проекта, определяется его качество и планируются работы следующего витка. Особое внимание уделяется начальным этапам разработки — анализу и проектированию, где реализуемость тех или иных технических решений проверяется и обосновывается посредством создания прототипов (макетирования).

Рис. 2.1. Каскадная модель ЖЦ ИС

Рис. 2.2. Поэтапная модель с промежуточным контролем

Рис. 2.3. Спиральная модель ЖЦ ИС

На практике наибольшее распространение получили две основные модели ЖЦ:

- 1) каскадная модель (характерна для 1970—1985 гг.);

- 2) спиральная модель (характерна для периода после 1986 г.).

В ранних проектах простых ИС каждое приложение представляло собой единый, функционально и информационно независимый блок. Для разработки такого типа приложений эффективным оказался каскадный способ.

Каждый этап завершался после полного выполнения и документального оформления всех предусмотренных работ.

Можно выделить следующие положительные стороны применения каскадного подхода:

- • на каждом этапе формируется законченный набор проектной документации, отвечающий критериям полноты и согласованности;

- • выполняемые в логичной последовательности этапы работ позволяют планировать сроки завершения всех работ и соответствующие затраты.

Каскадный подход хорошо зарекомендовал себя при построении относительно простых ИС, когда в самом начале разработки можно достаточно точно и полно сформулировать все требования к системе. Основным недостатком этого подхода является то, что реальный процесс создания системы никогда полностью не укладывается в такую жесткую схему, постоянно возникает потребность в возврате к предыдущим этапам и уточнении или пересмотре ранее принятых решений. В результате реальный процесс создания ИС оказывается соответствующим поэтапной модели с промежуточным контролем.

Однако и эта схема не позволяет оперативно учитывать возникающие изменения и уточнения требований к системе. Согласование результатов разработки с пользователями производится только в точках, планируемых после завершения каждого этапа работ, а общие требования к ИС зафиксированы в виде технического задания на все время ее создания. Таким образом, пользователи нередко получают систему, не удовлетворяющую их реальным потребностям.

Спиральная модель ЖЦ была предложена для преодоления перечисленных проблем. На этапах анализа и проектирования реализуемость технических решений и степень удовлетворения потребностей заказчика проверяется путем создания прототипов. Каждый виток спирали соответствует созданию работоспособного фрагмента или версии системы. Это позволяет уточнить требования, цели и характеристики проекта, определить качество разработки, спланировать работы следующего витка спирали. Таким образом, углубляются и последовательно конкретизируются детали проекта и в результате выбирается обоснованный вариант, который удовлетворяет действительным требованиям заказчика и доводится до реализации.

Итеративная разработка отражает объективно существующий спиральный цикл создания сложных систем. Она позволяет переходить на следующий этап, не дожидаясь полного завершения работы на текущем, и решить главную задачу — как можно быстрее показать пользователям системы работоспособный продукт, тем самым активизируя процесс уточнения и дополнения требований.

Основная проблема спирального цикла — определение момента перехода на следующий этап. Для ее решения вводятся временные ограничения на каждый из этапов ЖЦ, и переход осуществляется в соответствии с планом, даже если не вся запланированная работа закончена. Планирование производится на основе статистических данных, полученных в предыдущих проектах, и личного опыта разработчиков.

Несмотря на настойчивые рекомендации компаний-вендоров и экспертов в области проектирования и разработки ИС многие компании продолжают использовать каскадную модель вместо какого-либо варианта итерационной модели. Основные причины, по которым каскадная модель сохраняет свою популярность, следующие:

- 1. Привычка — многие ИТ-специалисты получали образование в то время, когда изучалась только каскадная модель, поэтому она используется ими и в наши дни.

- 2. Иллюзия снижения рисков — участников проекта (заказчика и исполнителя).

Каскадная модель предполагает разработку законченных продуктов на каждом этапе: технического задания, технического проекта, программного продукта и пользовательской документации. Разработанная документация позволяет не только определить требования к продукту следующего этапа, но и определить обязанности сторон, объем работ и сроки, при этом окончательная оценка сроков и стоимости проекта производится на начальных этапах, после завершения обследования. Очевидно, что если требования к ИС меняются в ходе реализации проекта, а качество документов оказывается невысоким (требования неполны и (или) противоречивы), то в действительности использование каскадной модели создает лишь иллюзию определенности и на деле увеличивает риски, уменьшая лишь ответственность участников проекта. При формальном подходе менеджер проекта реализует только те требования, которые содержатся в спецификации, опирается на документ, а не на реальные потребности бизнеса.

Есть два основных типа контрактов на разработку ПО. Первый тип предполагает выполнение определенного объема работ за определенную сумму в определенные сроки (fixed price), второй тип — повременную оплату работы (time work). Выбор того или иного типа контракта зависит от степени определенности задачи. Каскадная модель с определенными этапами и их результатами лучше приспособлена для заключения контракта с оплатой по результатам работы, а именно: этот тип контрактов позволяет получить полную оценку стоимости проекта до его завершения. Более вероятно заключение контракта с повременной оплатой на небольшую систему, с относительно небольшим весом в структуре затрат предприятия.

Разработка и внедрение интегрированной И С требует существенных финансовых затрат, поэтому используются контракты с фиксированной ценой и, следовательно, каскадная модель разработки и внедрения. Спиральная модель чаще применяется при разработке ИС силами собственного отдела ИТ предприятия.

3. Проблемы внедрения при использовании итерационной модели. В некоторых областях спиральная модель не может применяться, поскольку невозможно использование/тестирование продукта, обладающего неполной функциональностью (например, военные разработки, атомная энергетика и т.д.). Поэтапное итерационное внедрение ИС для бизнеса возможно, но сопряжено с организационными сложностями (перенос данных, интеграция систем, изменение бизнес-процессов, учетной политики, обучение пользователей). Трудозатраты при поэтапном итерационном внедрении оказываются значительно выше, а управление проектом требует настоящего искусства. Предвидя указанные сложности, заказчики выбирают каскадную модель, чтобы «внедрять систему один раз».

Каждая из стадий создания системы предусматривает выполнение определенного объема работ, которые представляются в виде процессов ЖЦ.

Процесс определяется как совокупность взаимосвязанных действий, преобразующих входные данные в выходные. Описание каждого процесса включает в себя перечень решаемых задач, исходных данных и результатов.

Существует целый ряд стандартов, регламентирующих ЖЦ ПО, а в некоторых случаях и процессы разработки.

Значительный вклад в теорию проектирования и разработки ИС внесла компания IBM, предложив еще в середине 1970-х гг. методологию BSP (Business System Planning — методология организационного планирования). Метод структурирования информации с использованием матриц пересечения бизнес-процессов, функциональных подразделений, функций систем обработки данных (ИС), информационных объектов, документов и БД, предложенный в BSP, используется сегодня не только в ИТ-проектах, но и проектах по реинжинирингу бизнес-процессов, изменению организационной структуры.

В настоящее время на смену этой методологии пришли методологии проектирования архитектуры предприятия.

Важнейшие шаги методологий проектирования архитектуры предприятия и их рекомендуемую последовательность можно проследить практически во всех формальных методиках проектирования ИС, а также в проектах, реализуемых на практике.

Среди наиболее известных стандартов можно выделить следующие:

- • ГОСТ 34.601—90 — распространяется на автоматизированные системы и устанавливает стадии и этапы их создания. Кроме того, в стандарте содержится описание содержания работ на каждом этапе. Стадии и этапы работы, закрепленные в стандарте, в большей степени соответствуют каскадной модели ЖЦ;

- • ISO/IEC 12207:2010 — стандарт на процессы и организацию ЖЦ. Распространяется на все виды заказного ПО. Стандарт не содержит привязки процессов к фазам (стадиям, этапам) проектов;

- • Custom Development Method (методика Oracle) по разработке прикладных ИС — технологический материал, детализированный до уровня заготовок проектных документов, рассчитанных на использование в проектах с применением Oracle. Используется CDM для классической модели ЖЦ (предусмотрены все работы/задачи и этапы), а также для технологий «быстрой разработки» (Fast Track) или «облегченного подхода», рекомендуемых в случае малых проектов;

- • Rational Unified Process (RUP) предлагает итеративную модель разработки, включающую четыре фазы: начало, исследование, построение и внедрение. Каждая фаза может быть разбита на этапы (итерации), в результате которых выпускается версия для внутреннего или внешнего использования. Прохождение через четыре основные фазы называется циклом разработки, каждый цикл завершается генерацией версии системы. Если после этого работа над проектом не прекращается, то полученный продукт продолжает развиваться и снова минует те же фазы. Суть работы в рамках RUP — это создание и сопровождение моделей на базе UML;

- • Microsoft Solution Framework (MSF) сходна c RUP, включает пять фаз: анализ, проектирование, разработку, стабилизацию и внедрение. Методология является итерационной, предполагает использование объектно-ориентированного моделирования. MSF в сравнении с RUP в большей степени ориентирована на разработку бизнес-приложений;

- • гибкие (Agile) методологии — семейство гибких методологий разработки ПО появились в начале 2001 г. как новая ступень программирования (после методик Extreme Programming (ХР) и Code-and-Fix). В основу гибких методологий положены командная работа, эффективная коммуникация между заказчиком и исполнителем в течение всего проекта по разработке ИС, а разработка ведется с использованием последовательно дорабатываемых прототипов.

В соответствии с базовым международным стандартом ISO/IEC 12207 все процессы ЖЦ ПО делятся на три группы.

- 1. Основные процессы:

  - • приобретение;

  - • поставка;

  - • разработка;

  - • эксплуатация;

  - • сопровождение.

- 2. Вспомогательные процессы:

  - • документирование;

  - • управление конфигурацией;

  - • обеспечение качества;

  - • верификация;

  - • аттестация;

  - • совместная оценка;

  - • аудит;

  - • разрешение проблем.

- 3. Организационные процессы:

  - • создание инфраструктуры;

  - • управление;

  - • обучение;

  - • усовершенствование.

Ориентировочные описания основных процессов ЖЦ приведены в табл. 2.1. Вспомогательные процессы предназначены для поддержки выполнения основных процессов, обеспечения качества проекта, организации верификации, проверки и тестирования ПО. Организационные процессы определяют действия и задачи, выполняемые как заказчиком, так и разработчиком проекта, для управления своими процессами.

Таблица 2.1

Содержание основных процессов ЖЦ ПО ИС (ISO/IEC 12207)

| Процесс (исполнитель процесса) | Действия | Вход | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Приобреге- | Инициирование. | Решение о начале | Технико-экономическое |
| ние (заказ- | Подготовка заявоч- | работ по внедрению | обоснование внедрения |
| чик) | ных предложений. | ИС. | ИС. |
|  | Подготовка дого- | Результаты обследо- | Техническое задание |
|  | вора. | вания деятельности | на ИС. |
|  | Контроль деятель- | заказчика. | Договор на поставку/ |
|  | пости поставщика. | Результаты анализа | разработку. |
|  | Приемка ИС | рынка ИС/тендера. План поставки/раз- работки. Комплексный тест ИС | Акты приемки этапов работы. Акт приемо-сдаточных испытаний |
| Поставка | Инициирование. | Техническое задание | Решение об участии |
| (разработ- | Ответ на заявоч- | на ИС. | в разработке. |
| чик И С) | ные предложения. | Решение руководства | Коммерческие пред- |
|  | Подготовка дого- | об участии в разра- | ложения/конкурсная |
|  | вора. | ботке. | заявка. |
|  | Планирование | Результаты тендера. | Договор на поставку/ |
|  | исполнения. | Техническое задание | разработку. |
|  | Контроль испол- | на ИС. | План управления про- |
|  | нения. | План управления | ектом. |
|  | Поставка | проектом. Разработанная И С и документация | Реализация/корректи- ровка. Акт приемо-сдаточных испытаний |
| Разработка | Подготовка. | Техническое задание | Используемая модель |
| (разработ- | Анализ требований | на ИС. | ЖЦ, стандарты разра- |
| чик ИС) | кИС. | Техническое задание | ботки. |
|  | Проектирование | на ИС, модель ЖЦ. | План работ. |
|  | архитектуры И С. | Техническое задание | Состав подсистем, ком- |
|  | Разработка требо- | на ИС. | поненты оборудования. |
|  | ваний к ПО. | Подсистемы ИС. | Спецификации требова- |
|  | Проектирование | Спецификации требований к компонен- | пия к компонентам ПО. |
|  | архитектуры ПО. | там ПО. | Состав компонентов |
|  | Детальное проек- | Архитектура ПО. | ПО, интерфейсы с БД, |
|  | тирование ПО. | Материал!,[ деталь- | план интеграции ПО. |
|  | Кодирование | ного проектирования | Проект БД, специфика- |
|  | и тестирование | по. | ции интерфейсов между |
|  | по. | План интеграции | компонентами ПО, |
|  | Интеграция ПО | ПО, тесты. | требования к тестам. |
|  | и квалификацией- | Архитектура ИС, | Тексты модулей ПО, |
|  | нос тестирование | ПО, документация | акты автономного тести- |
|  | по. | на ИС, тесты | рования. |

| Процесс (исполнитель процесса) | Действия | Вход | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Интеграция И С и квалификационное тестирование ИС |  | Оценка соответствия комплекса ПО требованиям ТЗ. Оценка соответствия ПО, БД, технического комплекса и комплекта документации требованиям ТЗ |

Для поддержки практического применения стандарта ISO/IEC 12207 разработан ряд технологических документов: Руководство для ISO/IEC 12207 (ISO/IEC TR 15271:1998 Information technology - Guide for ISO/ IEC 12207) и Руководство по применению ISO/IEC 12207 к управлению проектами (ISO/IEC TR 16326:1999 Software engineering — Guide for the application of ISO/IEC 12207 to project management).

Позднее был разработан и в 2002 г. опубликован стандарт на процессы ЖЦ систем (ISO/IEC 15288 System life cycle processes). К разработке стандарта были привлечены специалисты различных областей: системной инженерии, программирования, управления качеством, человеческими ресурсами, безопасностью и пр. Был уч тен практический опыт создания систем в правительственных, коммерческих, военных и академических организациях. Стандарт применим для широкого класса систем, но его основное предназначение — поддержка создания компьютеризированных систем.

Согласно стандарту ISO/IEC 15288 в структуру ЖЦ следует включать следующие группы процессов.

- 1. Процессы соглашения:

  - • приобретение (решения внутренние или внешнего поставщика);

  - • поставка (решения внутренние или внешнего поставщика).

- 2. Процессы предприятия'.

- • управление средой предприятия;

- • управление инвестициями;

- • управление ЖЦ ИС;

- • управление ресурсами;

- • управление качеством.

- 3. Проектные процессы:

  - • планирование проекта;

  - • оценка проекта;

  - • контроль проекта;

  - • управление рисками;

  - • управление конфигурацией;

  - • управление информационными потоками;

  - • принятие решений.

- 4. Технические процессы:

  - • on ределение требован и й;

  - • анализ требований;

  - • разработка архитектуры;

  - • внедрение;

  - • интеграция;

  - • верификация;

  - • переход;

  - • аттестация;

  - • эксплуатация;

  - • сопровождение;

  - • утилизация.

Стадии создания системы, предусмотренные в стандарте ISO/IEC 15288, несколько отличаются от рассмотренных выше. Перечень стадий и основные результаты, которые должны быть достигнуты к моменту их завершения, приведены в табл. 2.2.

Таблица 2.2

Стадии создания систем (ISO/IEC 15288)

| Стадия | Описание |
| --- | --- |
| Стадия замысла | Анализ потребностей, выбор концепции и проектных решений |
| Стадия разработки | Проектирование системы |
| Стадия производства | Изготовление системы |
| Стадия применения | Ввод в эксплуатацию и использование системы |
| Стадия поддержки применения | Обеспечение функционирования системы |
| Стадия прекращения применения и списания | Прекращение использования, демонтаж, архивирование системы |

Примеры описаний процессов стандарта ISO/IEC 15288 представлены в табл. 2.3.

Таблица 2.3

Содержание процессов жизненного цикла в стандарте ISO/IEC 15288

| Процесс | Действия |
| --- | --- |
| Процессы соглашения |  |
| Приобретение | Утверждение плана приобретения. Подготовка заявки на поставку продукта или услуги. Передача заявки на поставку продукции или услуг определенным поставщикам. Выбор поставщика. Оформление соглашения с поставщиком. Оценка выполнения соглашения. Подтверждение соответствия поставленного продукта или услуги условиям соглашения. Осуществление оплаты |

Продолжение табл. 23

| Процесс | Действия |
| --- | --- |
| Поставка | Определять наличия и подлинности приобретающей стороны. Оценка выполнимости заявки. Подготовка предложения по удовлетворению заявки. Оформление соглашения с приобретающей стороной. Исполнение соглашения. Оценка выполнения соглашения. Поставка продуктов или услуг в соответствии с критериями соглашения. Прием и подтверждение получения оплаты. Передача ответственности за продукт или услугу приобретающей стороне или другой стороне в порядке, предусмотренном соглашением Процессы предприятия |
| Управление средой предприятия | Разработка планов действий для каждой области деятельности. Подготовка политики и процедур управления ЖЦ системы. Определение и интеграция ролей, ответственности и полномочий для реализации процессов ЖЦ системы. Разработка критериев, позволяющих контролировать развитие процессов ЖЦ. Пересмотр и совершенствование используемой при проектировании модели ЖЦ системы |
| Управление инвестициями | Поиск новых возможностей и форм развития бизнеса. Оценка предполагаемых результатов осуществления проектов. Распределение ресурсов для достижения целей проекта. Определение возможных взаимосвязей проектов. Разработка требований к проектной отчетности. Авторизация начала выполнения утвержденных проектных планов. Оценивать выполнения текущих проектов. Принятие решений о продолжении реализации или доработке проектов. Принятие меры по отмене или приостановке проектов |
| Управление ЖЦ ИС | Разработка стандартных наборов процессов ЖЦ систем для соответствующих стадий ЖЦ системы. Разработка политику и процедуры адаптации процессов к конкретным проектам. Определение методов и инструментальных средств для поддержки выполнения процессов ЖЦ системы. Разработка показателей оценки характеристик выполнения стандартных процессов. Контроль выполнения процессов. Совершенствование процессов, методов и инструментальных средств |

| Процесс | Действия |
| --- | --- |
| Управление ресурсами | Организация поддержки инфраструктуры ресурсов. Получение ресурсов. Стимулирование персонала. Контроль взаимодействия нескольких проектов |
| Управление качеством | Разработка политики, стандартов и процедур управления качеством. Установление ответственности и полномочий при реализации управления качеством. Проведение оценки и подготовка отчетов о степени удовлетворенности заказчика. Совершенствование планов обеспечения качества проектов. Непрерывный контроль состояния качества продукции и услуг |

Из приведенных примеров очевидно, что состав задач, решаемых при создании ИС, оказывается значительно шире, чем при разработке программного обеспечения.

Таким образом, используемая модель ЖЦ является основой, которая определяет организацию проекта проектирования ИС. Выбор подходящей модели и соответствующего стандарта (или методологии) для выполнения проекта во многом определяет успешность разработки системы.

Самостоятельная работа:

Достоинства и недостатки каскадной модели.